| Согласовано: Зам. главы администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина ________________ /В.В.Никитин/ | Утверждаю: Директор ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина+» ________________ /Л.А.Гавшина/ |
| --- | --- |

###### КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Наименование конкурса:

Определение подрядчика по капитальному ремонту

многоквартирного дома № 11  пос.Совхоз имени Ленина                                                                        Ленинского муниципального р-на Московской области

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в жилом  доме  № 11 поселка Совхоз имени Ленина сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области.

пос.Совхоз имени Ленина

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик

  - Организатор

  - Предмет конкурса

  - Начальная (максимальная) цена Договора

  - Правомочность участников конкурса

  - Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа

  - Требования к участникам открытого конкурса

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    - Разъяснение положений конкурсной документации

    - Внесение изменений в конкурсную документацию

    - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

      - Формы заявки на участие в конкурсе

      - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

      - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

      - Требования к предложениям о цене договора

      - Требования к описанию выполняемых работ

      - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

        - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

        - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

        - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

        - Срок действия заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

          - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

          - Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

          - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

          - Порядок Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

            - Порядок принятия решения о заключении договора

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВРА

            - Срок заключения договора

            - Общие условия договора

            - Обеспечение исполнения обязательств по договору

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ФОРМА 4. Описи документов, представляемых для участия в конкурсе

ФОРМА . Заявки на участие в конкурсе

ФОРМА 6. Анкеты участника размещения заказа

ФОРМА 7. Предлагаемые условия исполнения договора

ФОРМА 8. Доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа

РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Акт об общих характеристиках многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

- Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом открытого конкурса

- Порядок экспертно-балльной оценки

РАЗДЕЛ VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# РАЗДЕЛ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора.

Экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется любому заинтересованному лицу в течение следующего дня после получения заявления на получение конкурсной документации в письменной форме.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам посредством почтовой связи. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием.

Разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, по запросам претендентов на участие конкурсе, будут размещены на официальном сайте www.uk-plus.ru (далее – Официальный сайт).

Изменения, внесенные в конкурсную документацию, будут опубликованы и размещены на Официальном сайте в установленном порядке и направлены заказными письмами всем претендентам на участие конкурсе, которым была представлена конкурсная документация.

Обращаем Ваше внимание на то, что претенденты на участие конкурсе, которые получили комплект конкурсной документации без направления заявления на получение конкурсной документации в адрес заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на Официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Организатор не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими претендентами на участие конкурсе разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Законодательное регулирование

## Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 11.01.2012 г. № 1 .

## Заказчик

## 1.2.1. Заказчик указанный в Информационной карте конкурса.

## Организатор

## Организатор указанный в Информационной карте конкурса, проводит открытый конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации

## Предмет конкурса.

## Организатор приглашает к участию в открытом конкурсе всех заинтересованных лиц, претендующих на заключение договора по выполнению работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора.

## Участник конкурса, признанный по результатам проведения конкурса победителем, должен будет выполнить работы в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса.

## Начальная (максимальная) цена договора

## 1.5.1.Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса.

## Правомочность участников конкурса

## В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

## Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса.

## Одна конкурсная заявка от каждого претендента на участие в конкурсе

## Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.

## Требования к претендентам на участие в конкурсе

## Претенденты на участие в конкурсе должны удовлетворять требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

## Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

## Претендент на участие в конкурсе несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а Организатор не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

## Разъяснение положений конкурсной документации

- 2.1.1.  Документация должна содержать требования, установленные заказчиком, организатором к претендентам на участие в конкурсе, качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия, выполняемых работ, потребностям заказчика.

- 2.1.2. Перечень и стоимость работ по капитальному ремонту объекта конкурса определяются в соответствии с предварительным сметным расчетом, составленным на основании акта технического осмотра многоквартирного дома и утверждаются решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

- 2.1.3. Конкурсная документация по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включает в себя:

1) акт об общих характеристиках многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса;

2) порядок проведения осмотров претендентами на участие в конкурсе и заинтересованными лицами объекта конкурса и график проведения таких осмотров, установленный организатором конкурса;

3) перечень работ по капитальному ремонту объекта конкурса с указанием предварительной сметной стоимости каждого вида работ;

4) требования к претендентам на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций, установленные пунктом 6.1 настоящего Порядка;

5) форму заявки претендента на участие в конкурсе;

6) форму анкеты претендента на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций;

7) проект договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта конкурса;

- 2.1.4. Заказчик, организатор конкурса обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность ознакомления с конкурсной документацией.

- 2.1.5. Комплект конкурсной документации по отбору подрядных организаций предоставляется любому заинтересованному лицу, желающему принять участие в конкурсе на основании заявления, поданного в письменной форме  на следующий день после получения заявления.

- 2.1.6. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Организатора или конкурсной комиссии (далее – Комиссия) с претендентом на участие в конкурсе не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 2.1.7.Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

## Внесение изменений в конкурсную документацию

## Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента на участие в конкурсе вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

## В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на Официальном сайте Организатором в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем претендентам на участие в конкурсе, которым была предоставлена конкурсная документация.

## В случае внесения изменений в конкурсную документацию, Организатор продлевает срок подачи заявок на участие в конкурсе так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на Официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.

## Отказ от проведения конкурса

## Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

## Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Заказчиком (организатором) соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на Официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

## В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком, вскрываются (в том числе в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес или сведения о месте жительства претендента на участие в конкурсе) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе.

## ПОДГОТОВКА   ПОДАЧА ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Заявка претендента на участие в конкурсе, подготовленная на основании конкурсной документации, полученной соискателем не официально, но соответствующая всем требованиям Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

## Формы заявки на участие в конкурсе

## Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

## Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Организатором и претендентом на участие в конкурсе, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

## Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

## Заявка на участие в конкурсе, которую представляет претендент на участие в конкурсе в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по Форме 5 Раздела IV настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

## Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или несоблюдение требований к оформлению и составу заявки на участие в конкурсе является риском претендента на участие в конкурсе, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

## При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

## Требования к предложениям о цене договора

## Цена договора, предлагаемая претендентом на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса.

## Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель договора будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной претендентом на участие в конкурсе, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

## Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях Российской Федерации, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

## Требования к описанию выполняемых работ

## Описание выполняемых работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по Форме 4 Раздела IV.

## Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

## При описании условий и предложений претендентов на участие в конкурсе должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## Сведения, которые содержатся в заявках претендентов на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.

## Все документы, представленные претендентом на участие в конкурсе, должны быть прошиты, подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления в заявках на участие в конкурсе не допускаются.

## Все документы, представляемые претендентом на участие в конкурсе, в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

## Заявка на участие в конкурсе, представленная претендентом на участие в конкурсе в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

## Внесение изменений претендентом на участие в конкурсе в заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи указанных заявок не допускается.

## Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются претенденту на участие в конкурсе.

## ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

## Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается за 1 (один) день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте конкурса.

## Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.

## Заказчик организатор может продлить срок подачи заявок, внеся изменение в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 2.2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика организатора  и участников размещения заказа продлевается с учетом измененной даты.

## Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1., регистрируется Организатором в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе по Форме 3 Раздела IV. По требованию претендента на участие в конкурсе, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Организатор выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

## Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик Организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

## Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

## Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктом 3.6. и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указанной в Информационной карте конкурса.

## Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

## Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в том числе в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес или сведения о месте жительства претендентам на участие в конкурсе) и в тот же день такие конверты возвращаются претендентам на участие в конкурсе.

## Срок действия заявок на участие в конкурсе

## Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием договора или принятием решения об отмене конкурса.

## ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

## Публично, в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

## Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Организатору до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним претендентом на участие в конкурсе двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного вида работ по одному объекту при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента на участие в конкурсе, поданные в отношении таких работ, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

## Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представлять интересы претендента на участие в конкурсе может только одно уполномоченное лицо. Присутствующие представители участников размещения заказа должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие. Представители претендентов на участие в конкурсе представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе. В случае присутствия представителей претендентов на участие в конкурсе, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего претендента на участие в конкурсе по Форме 8 Раздела IV.

## При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента на участие в конкурсе, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

## Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией  и  подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком Организатором в течение дня, следующего после дня его подписания на Официальном сайте.

## Комиссия осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

## В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

## Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

## Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте конкурса.

## Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней с момента начала рассмотрения заявок комиссией.

## На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей конкурсной документацией, Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента на участие в конкурсе и о признании претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе.

## Претендент на участие в конкурсе не допускается к участию в конкурсе в случае:

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим Порядком;

- непредставление определенных настоящим Порядком документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

- несоответствие участника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией.

## В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом на участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации претендента на участие в конкурсе юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании претендента на участие в конкурсе – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает 25% балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

## В заявке на участие в конкурсе (в пункте 9 формы 2 «Заявка на участие в конкурсе» раздела 4 « Образцы форм и документов для заполнения претендентами на участие на участие в открытом конкурсе» настоящей конкурсной документации) претендент на участие в конкурсе в обязательном порядке декларирует его соответствие требованиям п.8. Информационной карте конкурса.

## Решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе, оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Организатором на Официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

## Претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

## Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

## Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных претендентами на участие в конкурсе, признанными участниками конкурса.

## Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 1 день со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в порядке (представлен в пункте 3 Раздела VI) и в соответствии со следующими критериями:

- Цена договора;

- Квалификация участника;

- 2.1) Продолжительность работы на рынке (подтверждается нотариально заверенной копией свидетельства о регистрации);

- 2.2) Опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- 2.3) Квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

- Уровень технической оснащенности (подтверждается выпиской из баланса о наличии основных средств либо договорами аренды).

## Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй передается победителю конкурса.

## Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на Официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней после дня его подписания опубликовывается в официальном печатном издании.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

## Порядок принятия решения о заключении договора

## На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

## Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

## Срок заключения договора

## Договор заключается в течение десяти дней со дня размещения на Официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

## В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса. При этом заключение договора и договора поставки для участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

## В случае, признания конкурса несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, Организатор в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает претенденту на участие в конкурсе, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе проект договора, при условии соответствия указанной заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной документации.

## В случае, признания конкурса несостоявшимся, в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента на участие в конкурсе, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает такому участнику конкурса проект договора.

## Общие условия договора

## Договор заключается на условиях, указанных в поданной претендентом на участие в конкурсе, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

## В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный пунктом 7.1., не представил Заказчику подписанный договор или договор поставки, переданные ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если организатором было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

## В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.

## Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также о Подрядчиках, с которыми договоры расторгнуты в связи, с существенным нарушением ими договоров включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

## РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

## Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

## Решение Заказчика, Организатора или Комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение Комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

1. Нижеследующие условия проведения конкурса - Информационная карта конкурса - является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации.

2. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке конкурсных заявок и положениями Информационной карты конкурса, последняя имеет преобладающую силу.

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела II | Наименование пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1.2.1 | Заказчик | ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина+» Почтовый адрес: 142715,Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз имени Ленина Место нахождения: 142715,Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз имени Ленина, д.15/1 Тел.: 8-495-548-67-59 Факс:8-495-548-67-89 Адрес электронной почты: sovhozlenina@yandex.ru Официальный сайт: www.uk-plus.ru Контактное лицо – Гавшина Лариса Анатольевна |
| 2. | 1.3.1 | Организатор | ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина+» Почтовый адрес: 142715,Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз имени Ленина Место нахождения: 142715,Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз имени Ленина, д.15/1 Тел.: 8-495-548-67-59 Факс:8-495-548-67-89 Адрес электронной почты: sovhozlenina@yandex.ru Официальный сайт: www.uk-plus.ru Контактное лицо – Гавшина Лариса Анатольевна |
| 3. | 1.4.1 | Вид и предмет конкурса | Вид: открытый конкурс Предмет конкурса: Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в жилом доме № 11 поселка Совхоз имени Ленина сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области. |
| 4. | 1.4.1 | Краткая характеристика предмета конкурса | Акт об общих характеристиках многоквартирного дома |
| 5. | 1.4.2 | Срок и место выполнения работ | Срок выполнения работ С момента подписания договора по 01.11.2012 года Место выполнения работ : пос.Совхоз имени Ленина,д.11 |
| 6. | 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена лота, руб. | 336 064,00 руб. (Триста тридцать шесть тысяч шестьдесят четыре рубля 00 копеек). - Цена формируется исходя из стоимости работ в соответствии с дефектной ведомостью заказчика и локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемой частью настоящей документации, и включает экспертизу сметной документации – 4249,99 руб. (в т.ч. НДС), технадзор 1% - 3201,85 руб.( в т.ч. НДС), а также все затраты подрядчика (стоимость материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, составление сметной документации, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы); - По итогам конкурсного отбора Заказчик заключает с Подрядчиком 2(два) Договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, а именно: - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, Московской области, средств местного бюджета (сельского поселения), средств собственников ( 5%) - в размере 186 815,00 руб. - и за счет средств собственников жилых помещений д.11 ( плата за капитальный ремонт) - на сумму 149 249,00 руб. (в части работ по смене пакетных выключателей в поэтажных щитках на участке электроснабжения от коробок квартирных приборов учета электрической энергии до квартир с учетом стоимости автоматических выключателей). |
| 7. | 1.6.1 | Источник финансирования | Договор на 186 815,00 руб.: Средства Фонда - 88 737,13 руб. Средства субъекта - 44 368,56 руб. Средства местного бюджета -44 368,56 руб. Средства собственников(5%) - 9 340,75 руб. Договор на 149 249,00 руб.: Средства собственников - 149 249,00 руб. |
| 8. | 1.6.2 | Порядок оплаты | Размер предоплаты по договорам (п.7) не более 30% от стоимости работ по договору. Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются с учетом выделенного финансирования ежемесячно на основании актов выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ, согласованных с органом местного самоуправления. Окончательный расчет за выполненные работы производится после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном порядке, согласованного органом местного самоуправления. |
| 9. | 1.7 | Правомочность претендентов на участие в конкурсе | В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. |
| 10. | 1.8 | Одна конкурсная заявка от каждого претендента на участие в конкурсе | Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. В случае, если претендент на участие в конкурсе подает более одной заявки на участие в конкурсе, при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента на участие в конкурсе, поданные в отношении данного конкурса не рассматриваются и возвращаются такому претенденту |
| 11. | 1.9.1 | - Требования к претендентам на участие в конкурсе | - При проведении конкурса по отбору подрядных организаций устанавливаются следующие требования к претендентам на участие в конкурсе: 1. соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности и/или членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли); 2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации; 3. деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период. |
| 12. | 3.1.1 | Заявка на участие в конкурсе | - Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в настоящей информационной карте. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. |
| 13. | 3.2 | Язык конкурсной заявки | Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком Организатором и Претендентом на участие в конкурсе, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. |
| 14. | 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | - Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает организатору конкурса следующие документы: 1) заполненную заявку претендента на участие в конкурсе 2) заполненную анкету претендента на участие в конкурсе, 3) заверенные в установленном порядке копии документов, - для юридических лиц: - - лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности (при наличии); - - свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли на осуществление соответствующих видов деятельности; - - сертификаты соответствия стандартам качества (при наличии); - - справка о наличии ИТР; - для индивидуальных предпринимателей: - - лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности (при наличии); - - свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли на осуществление соответствующих видов деятельности; - - сертификаты соответствия стандартам качества (при наличии); - - справка о наличии ИТР; - для юридических лиц: - - действующая выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка действительна в течение шести месяцев с даты выдачи налоговым органом); - - справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете; - для индивидуальных предпринимателей - - действующая выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка действительна в течение шести месяцев с даты выдачи налоговым органом); - - справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете; - для юридических лиц: - - справка, выданная руководителем организации о том, что деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - для индивидуальных предпринимателей: - - справка, выданная индивидуальным предпринимателем о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - для юридических лиц: - - справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; - для индивидуальных предпринимателей: - - справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; - 4) заверенные в установленном порядке копии учредительных и регистрационных документов организации - претендента на участие в конкурсе: - для юридических лиц: - - устав организации; - - учредительный договор (при наличии); - - свидетельство о государственной регистрации; - - свидетельство о постановке на налоговый учет; - - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций (доверенность на ведение дел, связанных с участием в конкурсе или приказ о назначении руководителя организации); - для индивидуальных предпринимателей: - - свидетельство о государственной регистрации; - - свидетельство о постановке на налоговый учет; - - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций (доверенность на ведение дел, связанных с участием в комиссионном отборе). - 5) организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); - 6) документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям; - 7) платежное поручение с отметкой банка о внесении денежных средств на счет Заказчика, организатора конкурса или копия такого поручения, заверенная организацией-участником.. |
| 15. | 3.4 | Требования к предложениям о цене договора | Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора. |
| 16. | 3.4.2 | Валюта конкурсной заявки | Рубль Российской Федерации. |
| 17. | 3.6 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде. 1. При описании условий и предложений претендента на участие в конкурсе должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований. 3. Все документы, представленные Претендентами на участие в конкурсе, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью. Все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченным лицом. Исправления в заявках на участие в конкурсе не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). В заявке на участие в конкурсе и документах, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей, подписей без расшифровки, подчисток, исправлений, не оформленных должным образом. 4. Все документы, представляемые претендентами на участие в конкурсе, в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 5. Внесение изменений, претендентами на участие в конкурсе, в заявке на участие в конкурсе после окончания срока подачи указанных заявок не допускается. 6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются претенденту на участие в конкурсе. 7. Претендент на участие в конкурсе запечатывает в конверт все предусмотренные настоящей Информационной картой конкурса документы. На конверте указывается наименование конкурса. Сведения об участнике размещения заказа на конверте указываются по его желанию. Все документы пронумеровываются, прошнуровываются в один том, скрепляются печатью организации и запечатываются в конверт. |
| 18. | 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата, время начала и окончания приема заявок – 10-00 (время московское) 10.08.2012 года по 17-00 (время московское) 20.08.2012 года. Организатор оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в порядке, установленном Разделом II. |
| 19. | 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз им.Ленина,д.15/1, каб.5 |
| 20. | 4.4 | Срок действия заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием договора или принятием решения об отмене конкурса. |
| 21. | 4.5 | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | Не установлено |
| 22. | Пункт 5.1.1 | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Дата, время и место вскрытия конвертов: в 11-00 (время московское) «21» августа 2012 г. по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз им.Ленина,д.15/1, каб.5 Для принятия участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Претенденту на участие в конкурсе его представителю необходимо во время регистрации предоставить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе - доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа; либо иной документ (заверенные копии трудового договора с руководителем, приказа о назначении руководителя, устава организации) при представлении интересов участника размещения заказа непосредственно руководителем организации, а также документ, удостоверяющий его личность. |
| 23. | Пункт 7.1.1 | Срок заключения договора | Победитель конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки заявок на участие в конкурсе представляет организатору конкурса подписанный им проект договора на соответствующие виды работ и обеспечение исполнения договора. |
| 24. | Пункт 7.3 | Размер обеспечения исполнения договора и реквизиты для перечисления денежных средств | Не установлено |
| 25 |  | Место и дата рассмотрения заявок | «21» августа 2012 г. в 11-00 (время московское) по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз им.Ленина,д.15/1, каб.5 |
| 26 |  | Место, дата и время подведения итогов конкурса | «21» августа 2012 г. в 11-00 (время московское) по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, пос.Совхоз им.Ленина,д.15/1, каб.5 |

# РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ФОРМА 4. ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Настоящим ________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица – претендента на участие в конкурсе)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________ ______  с ___________ по______________

| № п\п | Наименования сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | заполненная заявка претендента на участие в конкурсе |  |
|  | заполненная анкета претендента на участие в конкурсе |  |
|  | для юридических лиц: |  |
|  | лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности |  |
|  | свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли |  |
|  | сертификаты соответствия стандартам качества |  |
|  | справка о наличии ИТР |  |
|  | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц |  |
|  | справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете |  |
|  | справка, выданная руководителем организации о том, что деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
|  | справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период |  |
|  | устав организации |  |
|  | учредительный договор |  |
|  | свидетельство о государственной регистрации |  |
|  | свидетельство о постановке на налоговый учет |  |
|  | документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе |  |
|  | для индивидуальных предпринимателей: |  |
|  | лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности |  |
|  | свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли |  |
|  | сертификаты соответствия стандартам качества |  |
|  | справка о наличии ИТР |  |
|  | выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей |  |
|  | справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете |  |
|  | справка, выданная индивидуальным предпринимателем о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
|  | справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период |  |
|  | свидетельство о государственной регистрации |  |
|  | свидетельство о постановке на налоговый учет |  |
|  | документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе |  |

Ответственное лицо____________________________________ /_____________________ /

(подпись)                            (расшифровка подписи)

Руководитель организации

(уполномоченный представитель) ______________________ /__________________________/

(подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

ФОРМА 5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Заявка на участие в конкурсе

_____________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________________

(местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет  об  участии  в  конкурсе  по отбору подрядной организации для проведения капитального  ремонта  многоквартирного дома, расположенного по адресу:

_____________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

К заявке прилагаются:

1.  Копии  учредительных  документов  (устав,  учредительный  договор),

заверенная  надлежащим  образом  копия свидетельства о постановке на учет в

налоговый орган

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2.  Заверенная надлежащим образом копия  приказа  (решение  собрания учредителей) о назначении директора

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3.    Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки),  выданная  не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Нотариально заверенные копии лицензий на право производства работ;

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5.  Справка  из  банка об отсутствии картотеки на счете

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6.   Справка  из  налогового  органа  об  отсутствии  задолженности  по обязательным платежам в бюджет

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7.   Копии   бухгалтерской  отчетности  согласно  пункту  2  статьи  13 Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года

_____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).

9. Документы, характеризующие опыт работы.

10.   Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей  работе,  качестве  и сроках ее выполнения и иные сведения) (при наличии).

11.   Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных ресурсах на _______ листах.

12.  Документы,  подтверждающие  квалификацию  ИТР  и  рабочих на _____

листах.

13.   Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора

_______________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14.  Документ,  подтверждающий  согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы

_______________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

_______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________    ___________________________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

"___" _______________ 200__ г.

ФОРМА 6. АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

АНКЕТА

ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ

КОМИССИОННОГО ОТБОРА

Полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ОГРН ___________________ ИНН _________________ КПП ____________________

Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

"___" ______________ 200_ г.

Юридический адрес: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Адрес местонахождения: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Адрес регистрации индивидуального предпринимателя _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Телефон: _____________, факс: ______________ е-mail: _________________

Виды деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: р/с ____________________________________ в банке ________________________________________, к/с в банке _________________________________,

БИК банка _______________________, ИНН банка ________________________,

адрес банка __________________________________________________________________________

Информация о наличии лицензий или иных разрешительных документов на выполнение соответствующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Квалификационный состав сотрудников __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Перечень объектов, по которым ранее выполнялись соответствующие виды работ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Описание производственной базы _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Краткое описание технологий и материалов, применяемых для выполнения соответствующих видов работ __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Перечень работ, которые претендент планирует выполнить самостоятельно _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Перечень работ, на выполнение которых претендент планирует привлечь субподрядные организации _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Перечень субподрядных организаций, которые претендент намерен привлечь для выполнения соответствующих видов работ __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Информация о наличии у субподрядных организаций лицензий или иных разрешительных документов на выполнение соответствующих видов работ __________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________________

Контактный телефон: _______________ е-mail: __________________________

Ф.И.О. главного бухгалтера ___________________________________________

Контактный телефон: ________________ е-mail: _________________________

Ф.И.О. лица, ответственного за взаимодействие с организатором  конкурса _____________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ________________ е-mail: _________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность)

__________________       (_____________________________________________)

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

"___" ___________ 20___ г.

М.П.

ФОРМА 7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

_____________________________________________________________________________

1.	Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту _________________________ ___________________________________________,

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанных работ, техническое задание, мы__________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

в лице

__________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О (полностью))

уполномоченного, в случае признания нас победителями конкурса, готовы подписать и выполнить договор, на условиях, указанных ниже:

1.1. Наименование и описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований заказчика

(претендент на участие в конкурсе приводит наименование и описание выполняемых работ. Претендент на участие в конкурсе приводит перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства работ и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в конкурсной документации.)

1.2. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ

(Претендент на участие в конкурсе приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ. Претендент на участие в конкурсе в обязательном порядке указывает, какие работы будут выполняться им самостоятельно, а на какие будут привлечены соисполнители.)

1.3. Подробное описание организации работ, в том числе режима работы

(Претендент на участие в конкурсе должен описать, какие организационные решения будут использоваться (каким образом будет осуществлена подготовка производства работ, ведение какой документацию планируется, каким образом будет осуществляться производство работ в условиях действующего  учреждения и текущий контроль за их выполнением, какой режим работы.)

1.4. Сроки выполнения работ

| Виды работ | Сроки начала и окончания работ |
| --- | --- |

Претендент на участие в конкурсе должен указать сроки выполнения видов работ по перечню в соответствии с Техническим заданием и Графиком выполнения работ по каждому сооружению Объекта.

Прочие сведения о выполнении работ __________________________________________.

1.5. Мероприятия по охране окружающей среды

(Претендент на участие в конкурсе должен описать, какие мероприятия и работы по охране окружающей среды будут осуществляться).

1.6. Обеспечение безопасности производства работ

(Претендент на участие в конкурсе должен указать, какие мероприятия по обеспечению безопасности работ будут предприняты).

1.7. Описание системы контроля качества выполняемых работ

(Претендент на участие в конкурсе должен описать действующую у него систему контроля качества выполняемых работ, закупаемых материалов и изделий. Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества и т.д.)

1.8. Гарантийное обслуживание (порядок реализации гарантийного обслуживания, объем предоставления гарантии качества работ, оборудования  материалов)

(Претендент на участие в конкурсе указывает продолжительность гарантийного периода, не менее 36 месяцев, объем предоставления гарантий качества выполняемых работ и свои обязанности по содержанию   объекта в гарантийный период.).

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом заданием конкурса, влияющими на стоимость выполнения работ.

Претендент на участие в конкурсе

(уполномоченный представитель)                    ______________        ____________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)                           М.П.

ФОРМА 8. ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью _____________________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ______________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

- Для участия в открытом конкурсе участникам размещения заказа необходимо представить указанные в Информационной карте конкурса настоящей конкурсной документации документы, в том числе заполненные формы, образцы которых приведены в Разделе IV конкурсной документации.

- Заявка, подготовленная претендентом на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные претендентом на участие в конкурсе на другом языке, сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода, преимущество будет иметь перевод.

- Заявка на участие в открытом конкурсе оформляется в письменном виде по приложенным формам и представляется участником размещения заказа в порядке, предусмотренном в настоящей конкурсной документации.

- Все формы и приложения к формам заполняются по всем пунктам. В случае невозможности заполнения какого-либо пункта необходимо указать причину, по которой соответствующий пункт не может быть заполнен.

- При описании условий и предложений претендентом на участие в конкурсе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Сведения, которые содержатся в предложениях участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Все документы, представленные претендентом на участие в конкурсе, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченным лицом). Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе. Все документы заявки должны иметь четкую печать текста. Заявка должна подаваться в отдельном запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса. Сведения об претенденте на участие в конкурсе на конверте указываются по его желанию. В заявке на участие в открытом конкурсе и документах, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей, подписей без расшифровки, подчисток, исправлений, не оформленных должным образом.

- Заявка на участие в открытом конкурсе подается по описи, которая должна являться первым листом заявки на участие в открытом конкурсе. Опись должна содержать исчерпывающий перечень документов, представленных участником размещения заказа, с указанием количества страниц. Каждый представленный документ вносится под отдельным номером, независимо от количества листов, содержащихся в документе.

РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- АКТ ОБ ОБЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

УТВЕРЖДАЮ:

_______________Директор____________________

(должность руководителя)

______Гавшина Лариса Анатольевна___________

(ф.и.о. руководителя)

142715,Москов.обл., Ленинский р-он, __________

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты)

п. Совхоз им. Ленина, д. № 15/1,тел.548-67-59____

___________________________________________

(подпись руководителя)

"_______" _____________20__ г.

(дата утверждения)

АКТ

об общих характеристиках многоквартирного дома,

являющегося объектом комиссионного отбора

| № п.п. | Наименование критерия характеристики объекта | Описание критерия характеристики объекта | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Адрес | п. Совхоз им. Ленина, д. № 11 |  |
| 2 | Серия, тип постройки | 1-510-3/М23БИ |  |
| 3 | Год постройки | 1964 |  |
| 4 | Степень фактического износа | 33% по состоянию на 31.05.2000г. (по данным тех.паспорта) |  |
| 5 | Год последнего капитального ремонта | 2008г.(сантехника) |  |
| 6 | Количество этажей | 5 | шт. |
| 6.1 | Количество подъездов | 3 | шт. |
| 7 | Наличие подвала | есть |  |
| 8 | Наличие цокольного этажа | нет |  |
| 9 | Наличие мансарды | нет |  |
| 10 | Наличие мезонина | нет |  |
| 11 | Количество жилых помещений (квартир) | 60 | шт. |
| 12 | Количество нежилых помещений (не входящих в состав общего имущества) | нет | шт. |
| 13 | Строительный объем | 9131,0 | куб. м |
| 13.1 | Площадь фасада |  | кв.м. |
| 14 | Общая площадь многоквартирного дома | 2817,6 | 35 кв.м. |
| 15 | Общая площадь жилых помещений (без учета летных помещений) | 2598,2 | 35 кв.м. |
| 16 | Общая площадь нежилых помещений (не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | нет | 35 кв.м. |
| 17 | Общая площадь нежилых помещений общего пользования (входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) в том числе: | 1491,2 | 35 кв.м. |
| 17.1 | площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 269,8 | 35 кв.м. |
| 17.2 | площадь общих коридоров (включая межквартирные холлы) | нет | 35 кв.м. |
| 17.3 | площадь технического этажа / чердака | 660,0 | кв.м. |
| 17.4 | площадь подвала / технического подполья / цокольного этажа | 561,4 | кв.м. |
| 17.5 | площадь других нежилых помещений общего пользования | _____ | 35 кв.м. |
| 18 | Площадь кровли | 660,0 | шт. |
| 18.1 | Тип кровли | мягкая |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 | шт. |
| 20 | Виды благоустройства: (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, водоотведение, лифты, мусоропровод) | Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, газоснабжение |  |
| 20 | Площадь земельного участка под многоквартирным домом, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 7591,6 | кв.м. |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |  |

Главный инженер                                                         Фомин В.Ю.

- ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома по адресу:

__________пос.Совхоз им.Ленина д.11_________

(адрес местонахождения многоквартирного дома)

Протокол N _____ от "___" ___________ 200_ г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| N п/п | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Ориентировочная стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  |  |  | фонда | бюджета Московской области | Местного бюджета | Собственников (не менее пяти процентов) |
| 1 | Кровля |  |  |  |  |  |
| 2 | Фасады |  |  |  |  |  |
| 3 | Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу |  |  |  |  |  |
| 4 | Лифтовое оборудование (лифтовые шахты) |  |  |  |  |  |
| 5 | Внутридомовые инженерные системы электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления потреблением ресурсов, в т.ч.: | 336 064,00 |  |  |  |  |
|  | - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, Московской области, средств местного бюджета (сельского поселения), средств собственников ( 5%) - в размере 186 815,00 руб. | 186 815,00 | 88 737,13 | 44 368,56 | 44 368,56 | 9 340,75 |
|  | - и за счет средств собственников жилых помещений д.11 ( плата за капитальный ремонт) - на сумму 149 249,00 руб. (в части работ по смене пакетных выключателей в поэтажных щитках на участке электроснабжения от коробок квартирных приборов учета электрической энергии до квартир с учетом стоимости автоматических выключателей). | 149 249,00 |  |  |  | 149 249,00 |

Директор                                                       ____________________________         (_____Л.А.Гавшина______)

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | ___________________________________ |
|  | _____________ _____________________ |
|  | «_____»________________20_____ г. |

- ПОРЯДОК ЭСПЕРТНО-БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

ПОРЯДОК ЭСПЕРТНО-БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

заявок участников конкурса

на определение подрядчика по капитальному ремонту

многоквартирного дома № 11  пос.Совхоз имени Ленина                                                                        Ленинского муниципального р-на Московской области

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в жилом  доме  № 11 поселка Совхоз имени Ленина сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области.

В соответствии с п. 7.9. конкурсной документации , комиссия производит ранжирование заявок участников отбора, признанных соответствующими требованиям документации комиссионному отбору, с использованием экспертно-бального метода оценки (таблица № 1), учитывающего:

- 1) Цена договора;

- 2) Квалификация участника:

- 2.1) Продолжительность работы на рынке (подтверждается нотариально заверенной копией свидетельства о регистрации);

- 2.2) Опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- 2.3) Квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

3) Уровень технической оснащенности (подтверждается выпиской из баланса о наличии основных средств либо договорами аренды)

Таблица №1

| Наименование параметра |  | Диапазоны изменения баллов | макс |
| --- | --- | --- | --- |
| цена договора |  | минимальное предложение – 5 баллов, предложения с более высокой ценой оцениваются на балл ниже. (оцениваются пять самых низких предложений) | 5 |
| квалификация участника |  |  |  |
|  | продолжительность работы на рынке | Менее 1 года - 0 баллов 1 -2 года - 2 балла 3 -4 лет - 3 балла 5-9 лет - 4 балла 10 и более -5 баллов | 5 |
|  | опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов (подтверждается положительным отзывом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Правительства Московской области на основе анализа эффективности и качества участия претендентов в выполнении ранее аналогичных работ) | наличие - 10 баллов отсутствие – 0 баллов | 10 |
|  | квалификация персонала (подтверждается сертификатом соответствия или квалификационным удостоверением в соответствии с действующим законодательством) | от 80 до 100% работников – 10 баллов; от 50 до 80% работников – 5 баллов; менее 50 % работников – 0 баллов. | 10 |
| уровень технической оснащенности (подтверждается выпиской из баланса о наличии основных средств либо договорами аренды) |  | наличие – 10 баллов отсутствие – 0 баллов | 10 |
| Итого баллов |  |  | 40 |
| Место, присвоенное заявке участника |  |  |  |

РАЗДЕЛ VII

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на проведение капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу : пос.Совхоз им.Ленина д.11

ЗАО «Управляющая компания Совхоз им.Ленина+», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Гавшиной Ларисы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик", имеющий _____________________________________________________________________ на производство

(наименование документа)

строительной деятельности, строительно-монтажных работ (рег. N __________________________), в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В целях настоящего Договора применяются следующие термины, определения и понятия:

«Подрядчик» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим в области градостроительства законодательством, с которым по решению комиссии заказчик заключает договоры на выполнение соответствующих видов работ в целях проведения капитального ремонта в многоквартирном доме с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

«Заказчик» - управляющая организация, осуществляющие в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом;

«Специалист технического надзора»—  специалист инженерной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности и   осуществляющий комплекс экспертно – проверочных мероприятий (за такими параметрами как качество, объемы, стоимость, документация с фиксацией всего в письменном виде и фотофиксацией объекта), целью которых является сделать весь процесс проектных, сметных, инженерных и строительно-монтажных работ с начала проектирования и до окончания производства работ максимально управляемым, прозрачным, предсказуемым и понятным для «Заказчика»

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ______________________________________________________(далее – работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: ________________________________ (далее – объект) в соответствии с технической и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью Договора.

  - Подрядчик обязуется выполнить все работы согласно графику производства работ и поставки оборудования, являющемуся неотъемлемой частью Договора. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной, технической и сметной документацией в срок до _________________.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

- Стоимость работ

  - Стоимость работ по Договору определена заявкой, подтверждена сметной документацией и составляет на момент подписания Договора __________________________________ том числе с НДС_________________ рублей.

Стоимость  составляет:

_______________________________________________________________________________рублей

(вид работ)

  - Стоимость работ по Договору является твердой и не подлежит увеличению.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

- Сроки выполнения работ

  - Календарные сроки выполнения работ и сроки выполнения отдельных этапов работ, оговоренных настоящим Договором, определяются графиком производства работ и поставки оборудования, представляемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

  - Выполнение Подрядчиком работ сверх объемов, указанных в согласованном графике производства работ, не допускаются и Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

  - Срок начала работ по капитальному ремонту Объекта: не позднее «__»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом _____ настоящего Договора

  - Срок окончания работ по капитальному ремонту Объекта: 01 ноября 2012 г.

  - Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в график производства работ, то такие изменения должны производиться по письменному согласованию сторон.

  - Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

- Обязательства сторон

  - При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - Выполнить все работы по ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать Заказчику и Специалисту по технадзору в установленный срок.

    - Обеспечить:

      - производство работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, графиком производства работ, строительными нормами и правилами, в том числе СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

      - качество выполнения всех работ в соответствии с технической и сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

      - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

      - выполнение работ своей техникой и инструментами.

    - Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных Договором, все необходимые для работы временные сооружения.

    - .

    - Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

    - Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

    - Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом за счет собственных средств до сдачи Объекта в эксплуатацию и оплату потребленных энергоресурсов.

    - Обеспечить в ходе ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

    - Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

    - Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

    - Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

    - При готовности к сдаче законченных по Договору работ известить об этом Заказчика  и Специалисту по технадзору в пятидневный срок.

    - По первому требованию представителя Заказчика  и Специалиста по технадзору представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

    - Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с Субподрядчиками в случае их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес Субподрядчика.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

  - При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

    - Передать Подрядчику по акту Объект в течение __3-х_ дней со дня подписания Договора Сторонами.

    - Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

    - Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора.

    - Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

    - Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3после подписания их Специалистом по технадзору.

    - Обеспечить финансирование ремонтных работ на Объекте в соответствии с разделом _____ настоящего Договора.

- Выполнение работ

  - Заказчик в целях осуществления контроля и технического надзора заключает договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.  Специалист  инженерной организации, осуществляющий контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ - «Специалист по технадзору».

Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 7-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и технадзор, или наименование организации и  данные специалиста, если договор заключен с инженерной организацией.

  - Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

  - Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

  - Заказчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте.

Полномочным представителем Заказчика является:

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

  - Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

  - Специалист по технадзору  выполняет следующие функции:

    - Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

    - Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

    - Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

    - Освидетельствование совместно с Подрядчиком и Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

    - Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

    - Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

  - С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.5, представитель Заказчика имеет право:

    - Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика, Специалиста по технадзору или Подрядчика;

    - Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

  - Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

  - Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика или Специалиста по технадзору, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

  - Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика  и Специалистом по технадзору в журнале производства работ.

  - Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика и Специалиста по технадзору принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

  - Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

  - Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика, Специалиста по технадзору и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

  - С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком  и Специалистом по технадзору Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

  - Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

  - Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями статьи 10 настоящего Договора, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик совместно со Специалистом по технадзору регулярно, раз в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

  - Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- Сдача и приемка работ

  - Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

  - Подрядчик обязан письменно уведомить  Специалиста по технадзору и представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

  - Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

  - Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе которого должны быть представители собственника, органов местного самоуправления, Государственной жилищной инспекции Московской области и иных компетентных органов и экспертов, с соблюдением требований установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

  - Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Специалистом по технадзору и Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию,

  - При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

  - Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов.

  - При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

- Гарантии качества по сданным работам

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов, конструктивных элементов и работ устанавливается ________ месяцев в соответствии с условиями Гражданского кодекса РФ с момента подписания акта приемки в эксплуатацию всего Объекта. (гарантийный срок устанавливается не менее 36 месяцев)

  - Если в гарантийный период эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10-и дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения конструктивных элементов со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

  - Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

- Обеспечение ремонта материалами и оборудованием

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение ремонта Объекта материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии с технической документацией и ГОСТами. Подрядчик обязуется согласовывать все основные материалы и оборудование с Заказчиком.

  - Заказчик имеет право частично обеспечить ремонт Объекта материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в согласованные с Подрядчиком сроки и в соответствии с технической документацией.

  - При частичной поставке Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик осуществляет приемку адресованных ему материалов и оборудования, их выгрузку, складирование и охрану за свой счет. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на Объект материалов и оборудования.

  - Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 14 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

  - Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

  - Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

  - Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при ремонте Объекта  приобретенных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

- Журнал производства работ

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком, Специалистом по технадзору  и представителем Заказчика.

  - Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан   письменно сообщить об этом Специалисту  по технадзору  и изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан  уведомить Специалиста по технадзору и сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

- Охранные мероприятия

  - Охрану находящихся материалов, изделий, конструкций, оборудования Подрядчик осуществляет за свой счет.

- Скрытые ремонтные работы

  - Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься  Специалистом по технадзору и Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  Специалистом по технадзору  и Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Специалиста по технадзору  и представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика  и Специалист по технадзору не явятся к указанному сроку проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

  - В случае если  Специалистом по технадзору  и/или представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку  Специалистом по технадзору и представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

  - Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика, Специалистом по технадзору  и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

- Оплата работ и взаиморасчеты

  - Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере __30__% на приобретение строительных материалов, оборудования согласно графика финансирования работ при поступлении средств.

  - Заказчик не позднее, чем через 15 дней после подписания  акта приемки, обусловленного Договором выполненного этапа работы в соответствии с графиком производства работ, обязуется оплатить Подрядчику стоимость принятых Заказчиком по акту выполненных работ.

  - Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после полного завершения его ремонта, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, при   условии подписания его Специалистом по технадзору и наличия  средств на специальном банковском счете.

  - Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по цене, установленной по Объекту в разделе 2 настоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

  - Оплата за выполненные работы Подрядчику будет производиться в пределах  средств, выделенных на финансирование Объекта .

- Право собственности

  - После подписания акта приемки всех работ по Договору Заказчик несет риск возможного разрушения или повреждения.

  - До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

- Имущественная ответственность

  - Заказчик  при нарушении Подрядчиком контрактных обязательств имеет право выставить штрафные санкции:

    - за окончание всех работ, предусмотренных Контрактом, после установленного срока по вине Подрядчика - штраф (пеню) в размере 0,01% от контрактной цены за каждый день просрочки. При задержке окончания работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,01% договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательств по Договору;

    - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом пеню в размере 0,01% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

  - Выплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

- Изменение условий реализации Договора

  - Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

  - В случае если Заказчиком  или Специалистом по технадзору будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

  - Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

- Форс-мажорные условия

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Внесение изменений в Договор

  - Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

  - Изменения графика производства работ, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего договорную цену и сроки ремонта и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

- Разрешение споров между сторонами

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

  - Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается арбитражным или иным судом в установленном порядке.

- Расторжение Договора

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

    - задержки Подрядчиком начала ремонта более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 дней;

    - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ по Договору более чем на 20 дней;

    - аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

  - Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость работ более чем на 10% согласованной договорной цены.

- Особые условия

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на один день позже после отправления письма по почте.

  - При выполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ________________________________ |
| (Должность) | (Должность) |
| _________________ /___________________/ | _________________ /___________________/ |
| (подпись) (Фамилия И.О.) | (подпись) (Фамилия И.О.) |
| «_____» __________________ 2010г. | «_____» __________________ 2010г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение 1

к Договору № 1

от «____» ________________ 20_____г.

Техническое задание

на капитальный ремонт электрооборудования.

1. Предмет контракта: выполнение электромонтажных работ (капитальный ремонт электрооборудования ).

2. Срок выполнения работ: 01.11.2012 года.

3. Место выполнения работ: Московская область, Ленинский район,  Совхоз имени Ленина,       дом 11

4. Максимальная (предварительная) цена: 186 815,00 руб.

5. Финансирование: Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджет Московской области,  бюджет сельского поселения Совхоз имени Ленина, средства собственников жилых помещений

6. Требования к выполняемым работам:

Электромонтажные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.05.06-85, правилами эксплуатации электроустановок (ПЭУ), другими действующими нормативными документами , технической документацией,

Все  материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения  работ, должны быть разрешены для применения в государственных учреждениях и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта.

Подрядчик выполняет работы, согласно   сметной документации, утвержденной ГАУ МО              «Мособлэкспертиза» .

7. Требования по объему и сроку гарантий качества работ: гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 36 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Все неисправности  в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 4-х часов, включая выходные и праздничные дни.

8. Условия выполнения работ: Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.

9. Дефектная ведомость на ремонт системы электроснабжения                                                                            в жилом доме по адресу: Совхоз им. Ленина, д. 11

Характеристики дома:

Дом 1964г.  постройки, тип стен – панели;

Кол-во этажей – 5; кол-во подъездов – 3;

Средняя высота потолка – 2,5 м.

Кол-во квартир – 60.

Расположение ВРУ – 2-й подъезд.

Ввод кабелей (основного и резервного) с А1 жилами 3Х95+1Х50 в щитовой 2-го подъезда

Силовых квартирных стояков – 3; подвальных стояков – 2; стояков освещения лестничных клеток – 3; поэтажных электрощитков – 15                   .

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ВРУ – вводно-распределительное устройство |  |  |
| 1.1 | Демонтаж выключателей автоматических | шт | 14 |
| 1.2 | Монтаж автоматов АЕ 2333 3-х полюсных на ток 25А (отключение счетчиков в ВРУ) | шт | 1 |
| 1.3 | Монтаж автоматов АЕ 2046 3-х полюсных на ток 63А (стояковые, силовые на I, II, III подъезды) | шт | 3 |
| 1.4 | Монтаж реле времени (фотореле) на 10А (автоматическое включение освещения козырьков и лестничных клеток) | шт | 1 |
| 1.5 | Монтаж автоматов «IEK» ВА 47-29 1-полюсных на ток 16А (освещение л/клеток, тамбуров 1-х этажей, входов в подъезды – 3 шт; освещение подвала – 2 шт; защита фотореле – 1 шт; освещение ВРУ – 1 шт.) Освещение ВРУ запитать от вводных наконечников. | шт | 7 |
| 1.6 | Монтаж автоматов ВА 51-25-34 (380V) 25А для подключения 3-х фазных потребителей (сварочные аппараты, насосы) | шт | 1 |
| 1.7 | Монтаж автоматов «IEK» ВА 6026-14 1-полюсных на ток 25А для подключения 1 фазных потребителей (сварочные аппараты, насосы) | шт | 2 |
| 1.8 | Прокладка провода ПВ 3-16 внутри ВРУ (на силовые автоматы подъездов) | м | 5,0 |
| 1.9 | Прокладка провода ПВ 3-50 внутри ВРУ (от рубильника до шин) | м | 6,0 |
| 1.10 | Смена патрона настенного на освещение вводной сборки | шт | 1 |
| 1.11 | Смена электросчетчика на счетчик 3-х фазного прямого включения 5-60А многотарифного Меркурий для учета электроэнергии мест общего пользования | шт | 1 |
| 1.12 | Шина сборная – одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | м | 2,4 |
| 1.13 | Рубильник на плите с боковой рукояткой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | шт | 1 |
| 2. | Подвальная часть |  |  |
| 2.1 | Демонтаж электропроводки | м | 121,3 |
| 2.2 | Затягивание провода ППВ 3х2,5 в существующие металлические трубы (магистраль освещения подвала от ВРУ) | м | 200 |
| 2.3 | Затягивание провода ППВ 3х1,5 в существующие металлические трубы (выключение освещения подвала на 2 крыла по коридорной схеме) | м | 100 |
| 2.4 | Замена светильников | шт | 20 |
| 2.5 | Смена выключателей | шт | 2 |
| 2.6 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 4х16 в проложенных в подвале в лотках (силовой кабель на квартиры от ВРУ до протяжных коробок в подвале, независимо на каждый подъезд). От ВРУ 2-го подъезда до коробок: 1-го и 3-го подъездов – 2х32=64 м | м | 64 |
| 3. | Этажи, стояки, поэтажные щитки |  |  |
| 3.1 | Прокладка в каналах проводов силовых стояков ПВ 3-10 (квартирные стояки в 4 провода, протягиваются в каналах стен; длина 1-го стояка: (2,5+0,25+0,5)х5=16,25 м Количество: 16,25х3=48,75 м Количество провода: 48,75х4=195 м | м стояка | 48,75 |
| 3.2 | Прокладка в каналах 2-х стояков освещения подъездов ПВ 3-2,5 раздельно для освещения лестничных клеток (2 стояка). Длина стояка та же, что и в п. 3.4 Количество м стояка: 16,25м ст.х3 подъезда=48,75 м Количество провода: 48,75 м х 2=97,5 м | м стояка | 48,75 |
| 3.3 | Прокладка винипластовых труб Д=16 от поэтажных щитков до тамбуров 1-х этажей: 3 под х18м=54 м | м | 54 |
| 3.4 | Затягивание провода ППВ 3Х2,5 в винипластовую трубу, первый провод | м | 54 |
| 3.5 | То же последующий провод на соединение стояка освещения л/клеток и светильников входов в подъезды: 3под х 12м = 36м | м | 36 |
| 3.6 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 33 |
| 3.7 | Смена светильников для люминесцентных ламп | шт | 3 |
| 3.8 | Установка светильников люминесцентных ЛПО 02-4х40 в карманах перед квартирами: 2карм/этХ5этХ3под=30 шт | шт | 30 |
| 3.9 | Установка светильников люминесцентных ЛПО 02-4х40 в холлах на 1-ых этажах: 1шт/подХ3под=3 шт | шт | 3 |
| 3.10 | Установка светильников типа НПП 03-100 с компактной люминесцентной энергосберегающей лампой 18Вт (в соответствии с Программой энергосбережения под козырьком над входом в подъезд: 1штХ3под=3 шт) | шт | 3 |
| 3.11 | Прокладка при открытой проводке провода ПВ 3-4 (электропроводка поэтажных щитков, по 3 м на квартиру, всего квартир 60) | м | 180 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________Директор ___________________ | _________________________________________ |
| (Должность) | (Должность) |
| _________________ /__Л.А.Гавшина_/ | _________________ /___________________/ |
| (подпись) (Фамилия И.О.) | (подпись) (Фамилия И.О.) |
| «_____» __________________ 2010г. | «_____» __________________ 2010г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение 1

к Договору № 2

от «____» ________________ 20_____г.

Техническое задание

на капитальный ремонт электрооборудования.

1.  Предмет контракта: выполнение электромонтажных работ (капитальный    ремонт электрооборудования).

2.   Срок выполнения работ: 01.11.2012 года.

3.   Место выполнения работ: Московская область, Ленинский район,  Совхоз имени Ленина,       дом 11

4.    Максимальная (предварительная) цена: 149 249,00 руб.

5.   Финансирование: средства собственников жилых помещений.

6.   Требования к выполняемым работам:

Электромонтажные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.05.06-85, правилами эксплуатации электроустановок (ПЭУ), другими действующими нормативными документами , технической документацией,

Все  материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения  работ, должны быть разрешены для применения в государственных учреждениях и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта.

Подрядчик выполняет работы, согласно   сметной документации, утвержденной ГАУ МО              «Мособлэкспертиза» .

7. Требования по объему и сроку гарантий качества работ: гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 36 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Все неисправности  в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 4-х часов, включая выходные и праздничные дни.

8. Условия выполнения работ: Работы выполняются в условиях действующего объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.

9.  Дефектная ведомость на ремонт системы электроснабжения                                                          в жилом доме по адресу: Совхоз им. Ленина, д. 11

Характеристики дома:

Дом 1964г.  постройки, тип стен – панели;

Кол-во этажей – 5; кол-во подъездов – 3;

Средняя высота потолка – 2,5 м.

Кол-во квартир – 60.

Расположение ВРУ – 2-й подъезд.

Ввод кабелей (основного и резервного) с А1 жилами 3Х95+1Х50 в щитовой 2-го подъезда

Силовых квартирных стояков – 3; подвальных стояков – 2; стояков освещения лестничных клеток – 3; поэтажных электрощитков – 15                   .

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Этажи, стояки, поэтажные щитки |  |  |
| 3.1 | Демонтаж выключателей автоматических | шт | 60 |
| 3.2 | Монтаж устройства защитного отключения УЗО 2п 25А 30мА | шт | 60 |
| 3.3 | Установка выключателей автоматических ИЭК ВА6026-14 на 25А (по 2 шт на квартиру: освещение и розетки) | шт | 120 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _________Директор ______________ | _________________________________ |
| (Должность) | (Должность) |
| _________________ /__Л.А.Гавшина_/ | _________________ /___________________/ |
| (подпись) (Фамилия И.О.) | (подпись) (Фамилия И.О.) |
| «_____» __________________ 2010г. | «_____» __________________ 2010г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение 2

к Договору №____

от «____» ________________ 20_____г.

Расчет цены Договора

смета

(Заполняется победителем конкурса)

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _________________________________________ | _________________________________________ |
| (Должность) | (Должность) |
| _________________ /___________________/ | _________________ /___________________/ |
| (подпись) (Фамилия И.О.) | (подпись) (Фамилия И.О.) |
| «_____» __________________ 2010г. | «_____» __________________ 2010г. |
| М.П. | М.П. |